**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ**

ул. Козленская, д. 6 Телефон (8172) 72 54 53 Факс (8172) 72 98 76

г. Вологда, 160000

|  |
| --- |
|  |

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной палаты

города Вологды

С.П. Толстикова

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**на проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 24 марта 2010 года № 1112»**

«14» мая 2014 года № 48

Экспертиза вышеуказанного проекта постановления проведена на основании пункта 8, подпункта 9.9 пункта 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года № 759.

**В результате экспертизы установлено:**

Проект постановления предусматривает внесение изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие села Молочное», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 24.03.2010 № 1112 (далее – программа).

Источники финансирования и общий объем финансирования программы не изменяются, сокращается срок реализации программы с 2017 года до 2014 года.

Объем финансирования программы на 2014 год планируется увеличить за счет средств бюджета города на 8375,8 тыс. рублей до 11481,1 тыс. рублей с одновременным сокращением в указанном размере объемов финансирования на 2017 год. Средства планируется направить на мероприятие 2.1 программы «Реконструкция существующего здания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 91 «Росинка» в селе Молочное на 115 мест со строительством пристройки на 90 мест к существующему зданию».

Объем ассигнований на реализацию программы на 2014 год соответствует объему, предусмотренному Бюджетом города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (в редакции от 24.04.2014).

**Рекомендации и предложения о мерах по устранению выявленных недостатков и совершенствованию предмета экспертизы:** предложений не имеется.

|  |  |
| --- | --- |
| Главный инспектор | И.В. Данилова |